# MỤC TIÊU

Dự án: Thiết kế Agent thu thập & xử lý tin tức từ những nguồn báo lớn.

- Input: Các trang tin liên quan thị trường tài chính từ những nguồn báo lớn.

- Process: Agent xử lý thông tin từ.

- Storage: Thiết kế cơ sở lưu trữ dữ liệu (thô & đã qua xử lý).

- Output: Thông báo cáo người dùng liên quan.

# NỀN TẢNG HIỆN TẠI

## News – AlgoTrading

Modules news là một trong những thành phần bổ trợ trong hệ thống AlgoTrading.

- Mục tiêu: cập nhật tin tức của các cổ phiếu có trong danh sách cổ phiếu theo dõi hàng ngày.

- Cách thực hiện: Sử dụng API endpoint trích xuất bài đăng từ 04 trang tin: FireAnt, Cafef, Vietstock, Tinnhanhchungkhoan.

- Mức độ tin tức: Chỉ lấy dữ liệu raw (title, url, summary), và chưa qua xử lý.

- Output: Update and Insert dữ liệu tin tức mới vào file lưu trữ định dạng excel.

- Trạng thái: đang hoạt động với tần xuất hàng ngày.

- Đường dẫn tham chiếu: FPA - Kỹ thuật - news - All Documents

## News - Extend

- Dựa trên nền tảng tiếp cận từ model news phía trên, chuyên viên mở rộng các phương thức lấy tin:

- Ngoài API, sử dụng  RSS để extract được summary bài đăng với những trang tin ko có api, sử dụng html request khi cần đọc detail về các trường tin tức,

- Mở rộng số lường nguồn tin: ~ trên 20 nguồn tin cả trong nước và nước ngoài.

- Mức độ tin tức: Chỉ lấy dữ liệu raw (title, url, summary), và chưa qua xử lý.

- Trạng thái: đang trong giai đoạn phát triển.

# KẾ HOẠCH MỤC TIÊU

## Tầm nhìn tổng quan

Hệ thống tin tức được triển khai qua 02 lớp:

- Tin tức thô: Bao gồm dường dẫn, tiêu đề, phân đoạn tóm tắt.

- Xử lý thông tin: Agent truy cập nội dung bài đăng từ tin tức thô, phân tích và trả về kết quả đánh giá đã qua xử lý.

Hệ thống hiện tại đang đứng tại lớp thông tin raw, chưa thực hiện giai đoạn xử lý thông tin. Theo đó, mục tiêu trong thời gian tới sẽ là: sử dụng gemini enterprise để thiết kế các agent tác vụ xử lý nội dung thông tin từ nguồn bài đăng đã có sẵn.

Kế hoạch triển khai đi từ cơ bản đến nâng cao và đáp ứng được nhu cầu sử dụng cá nhân hóa từng nhóm đối tượng riêng biệt.

Giai đoạn triển khai:

- Cơ bản: xác định thực thể / ý định đơn lẻ (title/summary).

- Nâng cao: xác định thực thể / ý định từ toàn bộ nội dung bài đăng.

Dự án triển khai lần lượt đến 03 phạm vi đối tượng:

- Giai đoạn 1: cá nhân.

- Gai đoạn 2: nội bộ FTA.

- Giai đoạn 3: phát hành FPA.

## Kế hoạch chi tiết

### Bước 1: Trích xuất nội dung

Tạo/kiểm thử agent với các đầu nhiệm vụ:

- Đọc url trang tin, trích xuất nội dung text thô, loại bỏ các yếu tố không liên quan (ví dụ: hình ảnh).

- Tổ chức quản lý:

  - Tạo log danh sách các link cần xử lý.

  - Tạo log cho các link đã xử lý thành công.

  - Tạo log cho các links xử lý lỗi.

### Bước 2: Xử lý nội dung

Tạo/kiểm thử agent với các đầu nhiệm vụ:

- Nhận điện thực thể:

  - Tạo danh sách thực thể (cổ phiếu/ngành,..)

  - Tiểm tra mức độ nhận diện các từ khóa thực thể của agent (ví dụ “Hòa Phát”, “HPG”.

- Nhận diện ý định:

  - Tạo danh sách ý định (ví dụ: tích cực/tiêu cực)

  - Yêu cầu agent tóm tắt

  - Yêu cầu agent mapping nội dung tóm tắt với danh sách intent.

- Đầu ra:

  - url, danh sách thực thể, danh sách ý định và nội dung tóm tắt tương ứng từng mục tin

    - Danh sách thực thể: cho phep agent tự đề xuất / thêm mới vào danh sách.

    - Article format: lớp dữ liệu đã dược agent xử lỷ (tóm tắt, nhận diện thực thể). Đây chính là output mục tiêu sử dụng để thông báo đến người dùng liên quan.

## Mô phỏng Agent

- Background Agent: Agent chuyên viên chạy nền.

- Nhiệm vụ: Lấy dữ liệu thô, xử lý file và ghi nhận trạng thái hành động vào log.

  - Kỹ thuật: Sử dụng batch job (ví dụ 20 tin/lượt), sau đó sử dụng scripts (code) để ghép các nội dung vào file format article đã dược chuẩn hóa.

  - Tần xuất: Định kỳ Daily/hourly,..

- Custom Agent: Agent xử lý thông tin output đưa ra từ backgound agent.

  - Nhiệm vụ:

    - Tạo các danh sách thực thể custom riêng cho từng nhóm đối tượng (ví dụ: team cơ bản).

    - Mapping tin tức đã qua xử lý cho từng nhóm đối tượng.

  - Tần xuất: định kỳ lọc ra danh sách tin tức đối ứng cho từng nhóm đối tượng.

  - Thông báo: Thông báo cho các đối tượng liên quan.

## Các vấn đề liên quan:

### Phạm vi:

- Khối lượng bao phủ: Hiện tại, hệ thống bao phủ ~20 trang tin, tương ứng 2000-3000 tin tức/ngày.

- Ưu tiên: Trong giai đoạn thử nghiệm, ưu tiên những trang tin lớn trong ngành như  (Cafef, Vietstock,…).

### Tổ chức dự án:

- Môi trường thử nghiệm: tạo folder riêng trên sharepoint trong môi trường sanbox (FRA_DataIngestion).

- Sử dụng các connector: Thử nghiệm các connector (tạo folder, sửa file, chuỷen file,…) để

- Phương pháp thử nghiệm: Bắt đầu bằng thử nghiệm một luồng thực thi hoạt động và đâu ra có thể sử dụng được (proof of concept) trước khi đi vào tối ưu. Tổ chức Agent: Bắt đầu bằng main agent dơn giản trước, sau đó mở rộng qua các sub-agent.

- Quản lý: Sử dụng git cho local và github cho

- Lưu ý: Xử lý bất đồng bộ - Đảm bảo các log không bị xung đột khi nhiều Agent cùng truy cập vào truy cập tại một thời điểm. Theo đó cần thiết lập quy tắc tổ chức các log độc lập / quản lý riêng biệt.

Quản lý tri thức:

- Bộ nhớ dài hạn:

  - Vấn đề, cuộc trò chuyện của GE không được lưu trữ lâu dài.

  - Giải pháp: Agent tóm tắt cuộc trò truyện cuối mỗi session và lưu trữ / tổ chức lại trên sharepoint

  - Kỹ thuật: sử dụng symlinks để liên kết giữa các folder sharepoint chứa log với git repo.

- Open Knowledge Format (OKF)

  - Mục tiêu: Giữa Agent và Sharepoint, cần một lớp lưu trữ/quản lý thông tin.

  - Nhiệm vụ: nghiên cứu framework mã nguồn mở OKF, tích hợp cơ bản vào mini-project. Với scope của dự án, có thể tiếp cận theo hướng quản lý và tự phát triển danh sách entiry.

## Tài liệu phân loại đầu công việc:

Đường dẫn file quản lý công việc: